## Slide 1
Создание ТЗ
1. Общая постановка задачи, предварит ельное согласование сроков
Заказчик
Создание ФТ, распределение задач по группам
РП
Уточнение ТЗ
Формализация задачи, создание технической документации
Аналитик
Разработка дизайна приложения
Дизайнер
Разработка приложения
Разработка
Тестирование приложения
Тестирование
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Внедрение
Внедрение
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Уточнение ТЗ
Внедрение
ПСИ
ПСИ
2. Уточнение после первичной проработки ТЗ
3. Уточнение по результатом тестирования
8. Сопровождение
4. Ввод в эксплуатацию первого релиза
6. Ввод в эксплуатацию второго релиза
5. Уточнение по итогам внедрения 1 релиза
7. ПСИ

## Slide 2
На начальном этапе заказчик формирует основные требования к продукту, с руководителем проекта согласовываются контрольные точки, вырабатываются ТЗ (техническое задание), на основе которого руководитель проекта (РП) разрабатывает функциональные требования (ФТ).
На следующем этапе РП вместе с аналитиком формализует задачу, на основе чего создается ТД (техническая документация). В дальнейшем дизайнер на основе ФТ и ТД разрабатывает макеты приложения. По итогам данных этапов происходит уточнение ТЗ и корректировка ФТ и ТД .
После корректировки ФТ и ТД начинается разработка приложения, после разработки основного функционала проводится тестирование, по итогам которого также происходит уточнение ТЗ с корректировкой ФТ, ТД и макета, формируется исходные данные для второго релиза, параллельно с работой над первым релизом начинается работа над вторым релизом (3).
После завершения тестирования осуществляется внедрение первого релиза (4). На основе опыта эксплуатации первого релиза так же уточняется ТЗ с корректировкой ФТ, ТД (5).
На основе уточенных ФТ и ТД разработка реализует новые требования, параллельно проводится тестирование. После тестирования осуществляется внедрение второго релиза (6) и приемо-сдаточные испытания (ПСИ) (7).
В дальнейшем осуществляется сопровождения продукта (8).